龙泉市区既有住宅加装电梯实施意见(征求意见稿)

各有关单位：

为适应经济社会发展，尤其是人口老龄化的需要，完善既有住宅使用功能，改善住房品质，提高住房质量，方便居民生活，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国特种设备安全法》《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5 号）《关于开展既有住宅加装电梯试点工作的指导意见》（浙建〔2016〕6 号）等法律、法规、政策，参照浙江省其他县市的做法并结合龙泉市区实际，修定本实施意见。

一、基本原则

开展既有住宅加装电梯工作应坚持“业主主体、社区主导、政府引导、各方支持”的原则。实行民主协商、基层自治、高效便民、依法监管的工作机制。

二、适用范围

龙泉市城市规划区建设用地范围内的既有住宅可以申请加装电梯，同时还应符合以下条件的，可以申请加装电梯：

（一）具有合法不动产权属证明；

（二）未列入房屋征收范围或者计划；

（三）满足建筑物结构安全、消防安全等有关规范要求。

三、组织实施

既有住宅加装电梯属于特种设备安装行为，可以本单元相关业主作为既有住宅加装电梯共同申请人，负责意见统一、项目报建、设备采购、项目实施、维护管理等相关工作。申请人作为建设单位承担相应法律法规规定的义务。申请人可自行实施，也可委托业主代表、业主委员会或电梯企业、具有设计施工资质的单位、物业服务企业、第三方代建单位等作为实施主体代为实施。受托人应当与委托人签订委托协议，明确双方的权利义务。

鼓励政府机关、企事业单位对自行管理的职工住宅组织实施加装电梯工作。

即有住宅加梯工作可以统筹纳入辖区老旧小区成片更新改造、无障碍设施改造计划，综合实施管线迁移、绿化迁改等施工。

既有住宅加装电梯应当坚持因地制宜、安全适用、经济美观、风貌协调的原则，尽量减少对底层住宅以及相邻建筑的不利影响，尽量减少对小区公共道路和绿地绿化的占用，不得侵占城市主要道路，不得影响城市规划实施，不得增加或者变相增加与加装电梯无关的空间。

（一）签订协议。加装电梯的服务范围内产权所有人应当自主或者委托社区组织主持，依照《中华人民共和国民法典》第 278 条规定就加装电梯方案、资金分摊意见、电梯维护管理、用电建设和管线迁移等有关问题进行充分协商，应当征求所在单元全体业主意见，经本单元建筑物专有部分面积占比三分之二以上的业主且人数占比三分之二以上的业主参与表决，并经参与表决专有部分面积四分之三以上的业主且参与表决人数四分之三以上的业主同意后，签订加装电梯项目协议书。加装电梯拟占用业主专有部分的，还应当征得该专有部分的业主同意。

（二）制定初步方案。由申请人编制加装电梯示意方案，主要包括拟加装的电梯平面图、外立面效果图等，明确拟加装电梯具体位置、电梯尺寸、梯井高度、周边环境、周边道路、绿地绿化和公共设施占用情况等相关内容。

（三）协议及方案公示。申请人申请加装电梯的，应当将签署的加装电梯项目协议书和初步方案，提交属地社区（村），由所在社区（村）居委会在拟加装电梯单元主要出入口、小区公示栏等显著位置公示十天。项目协议书公示内容应包括：房屋坐落、申请主体（委托实施的应附授权委托书）、项目负责人或委托单位主要职责、法定比例业主同意加装电梯的签字及手印，资金估算及资金分摊比例(包括加装电梯建设资金、管线迁移、电费等电梯运行费用和后续维护保养费用等)。

公示期满后，未收到因加装电梯受到影响的利害关系人实名制书面反对意见的，属地社区（村）居委会和街道办事处对加装电梯项目申请表盖章确认；因加装电梯受到影响的利害相关人，在公示期内以实名制书面反对意见递交至社区（村）居委会的，由社区（村）居委会负责组织协调异议方与申请方的意见。调解成功的，双方签署书面调解协议书；经社区（村）居委会调解未达成一致意见的，由社区（村）居委会报请所在街道办事处进行调解; 社区（村）居民委员会和街道办事处应当对调解情况进行记录，并分别在申请人递交的加装电梯项目申请表上盖章确认调解结果。

（四）现场勘察。街道或社区在协议公示完成后，申请人向龙泉市住房和城乡建设局加装电梯办公室（以下简称加梯办）提出申请。由建设局根据实际情况组织自然资源和规划局、市场监管局、综合执法局、属地街道和管线等单位共同参加现场勘察。

（五）联合审查。现场勘察同意后，申请人委托具有相应资质的设计单位进行方案和施工图设计，设计单位应严格按照《浙江省既有多层住宅加装电梯设计导则》的要求进行设计，设计方案不得侵占城市道路和消防通道、消防登高场地，并应当符合建筑设计、结构安全、消防安全、风貌协调和特种设备等相关规范和要求。由加梯办召集自然资源和规划、市场监管、综合执法、生态环境局龙泉分局等相关职能部门，属地街道、相关管线单位、专家（建筑、结构、设备专业）、业主代表等对设计方案进行联合审查，出具书面审查意见，明确是否同意项目方案。联合审查通过后，且经公示无异议或调解后达成一致意见的，申请人委托设计单位进行加装电梯施工图设计，施工图经有资质的图审机构审查并出具审查意见书报市建设局备案。

（六）工程施工。申请人自行组织电梯采购，委托有资质的施工单位或电梯制造单位（或其委托的依法取得相应许可的单位）实施电梯安装施工，委托有资质的监理单位进行监理，签订相关合同。施工前，电梯安装施工单位将拟施工的时间、地点和内容等情况书面报告市综合执法局和市场监管局，并向具有相应资质的特种设备检验检测机构申报电梯监督检验，未经监督检验或者监督检验不合格的，不得交付使用。施工单位应当遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施，依法对工程质量负责。

施工前，申请人应委托原设计单位或具备相应资质的设计单位对原结构进行复核，必要时，应委托经当地建设主管部门备案的房屋安全使用鉴定机构对电梯连接处的原结构进行鉴定或检测。

对于土建工程（除电梯设备及安装外）投资额200万元以上或建筑面积1000平方米以上的，按规定办理质量监督和施工许可。不需要办理施工许可的，应填报电梯加装工程建设信息登记表。

加装电梯申请人对加装电梯工程施工全过程的安全生产负总责，设计、施工、监理单位和电梯企业等按有关法律法规规定负相应责任。

（七）竣工验收。加装电梯申请人对加装电梯工程施工全过程的安全生产负总责，设计、施工、监理单位和电梯企业等按有关法律法规规定负相应责任。工程竣工并按规定符合验收条件后，申请人应组织设计、施工、监理单位和电梯企业对加装电梯工程进行竣工验收，竣工验收应邀请所在社区（村）居委会参加。工程竣工验收合格之日起30日内向建设局提交竣工验收材料并备案。

（八）交付使用和维护管理。申请人应在电梯安装监督检验合格，投入使用前或投入使用后30日内向市场监管局办理使用登记，取得使用登记证书。使用管理者应落实电梯使用的安全主体责任，做好有关日常管理工作，并委托具有相应资格的电梯维保企业对电梯进行维护保养。未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。

（九）产权变动。加装电梯后，该电梯服务范围内相关不动产权属关系发生变化的，受让人自受让该房屋所有权之日起，应当享受和履行原加装协议约定的权利和义务。

四、政策措施

（一）明确政策。加装电梯新增部分，不再另行测绘，不予按房屋办理不动产登记，容积率增加部分不再征收地价款，免予补缴土地出让金、市政基础设施配套费及其他相关行政事业性收费。

（二）工作制度。成立由市政府分管建设的副市长任组长，相关部门负责人为成员的龙泉市既有住宅加装电梯工作领导小组，制定龙泉市区既有住宅加装电梯工作联席会议制度，落实部署电梯加装工作，及时解决政策执行过程中出现的新情况、新问题。

（三）部门职责。

各部门按照简化、便民、高效的原则，简化办事程序，切实做好电梯加装工作的指导和服务。

建设部门负责加装电梯相关业务指导、考核、牵头组织相关单位对加装电梯方案进行联合审查，并按有关规定对施工单位、监理单位等进行监督管理。

自然资源和规划部门负责加装电梯所涉及的用地范围、不动产权属信息、规划方案可行性等审核工作，以及规划方案相关内容的指导工作。

市场监管部门负责加装电梯的监督检验、使用登记，对加装电梯的使用单位和维保单位进行监督检查等工作。

综合行政执法部门负责加装电梯过程中新发的违法建设的执法工作。

财政部门负责既有住宅加装电梯专项奖励资金安排等工作。

公安部门负责对恶意阻挠、破坏加装电梯施工等违反治安管理秩序相关行为的监督管理工作。

司法部门负责对加装电梯有关纠纷调解工作的指导。指导、监督相关行政复议和行政应诉工作。

丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心负责既有住宅加装电梯提取住房公积金的相关工作。

通讯、电力、给排水、燃气、数字电视等相关管线单位负责指导加装电梯涉及迁改、迁移等相关工作，开通绿色通道，给予以优先办理和支持。

属地街道、社区负责辖区内既有住宅加装电梯的排查摸底、政策宣传、业务指导、申请审核、矛盾协调等工作。

五、资金筹集

（一）既有住宅加装电梯所需建设资金及运行使用、维护管理资金主要由业主承担，具体费用应根据业主所在楼层等因素协商，按一定分摊比例共同出资。房屋所有权人可以申请使用本人及配偶的住房公积金，提取住房公积金，提取总额不得超过个人出资部分。

（二）对国有土地上四层及以上的非单一产权既有住宅加装电梯的，完成加装、通过竣工验收的，市财政给予申请者每台 10 万元的奖励，给予加装电梯所在社区每台 0.8 万的工作经费补助。

（三）电梯安装竣工后，申请人持联合审查意见、竣工验收报告、特种设备验收合格报告等材料向属地街道提出申请，经属地街道（镇）初审，加梯办审定后拨付相关申请人和相应社区。经费由市财政拨付加梯办给予保障。

本实施意见自发文之日起施行，既有住宅小区内的养老服务用房和单一产权的多层住宅涉及加装电梯的，审批流程可参照执行。

本实施意见自 2022 年 11 月 1 日起施行，本文件实施后，原《龙泉市区既有住宅加装电梯实施意见》(龙建设〔2020〕37 号)失效。

龙泉市住房和城乡建设局         龙泉市市场监督管理局

龙泉市财政局                   龙泉市自然资源和规划局

龙泉市公安局                    龙泉市综合行政执法局

丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心

2022年10月28日

龙泉市住房和城乡建设局办公室            2022年10月28日印发